## Slide 1
YHAI
AI 웹사이트 자동 빌드 플랫폼
기획 요약 보고서
2026년 3월 14일 | YHAI 기획팀

## Slide 2
서비스 개요
YHAI가 해결하는 문제와 핵심 가치
비전 사용자가 AI와 대화하며 원하는 서비스를 설명하면, 요구사항 자동 정리 → AI 에이전트 팀 자동 생성 → 풀스택 코드 + 자동 배포 핵심 차별화 • 도메인 전문가 시스템: AI 전문가가 자동 초빙되어 함께 대화 • PM Agent 동적 팀 생성: 복잡도에 맞는 에이전트 팀 자동 구성 • 코파일럿 빌드: 빌드 중 실시간 개입 가능 • 사고 과정 스트리밍: AI 팀의 의사결정 과정을 투명하게 공개 타겟 사용자 • 창업 기획자 (비개발 직군, MVP 빌드) • 1인 개발자 (보일러플레이트 자동화) • 소상공인 (IT 비전문가, 쉬운 웹사이트 구축)
YHAI 기획 요약

## Slide 3
전체 서비스 흐름
사용자 대화 → AI 팀 빌드 → 자동 배포
① 온보딩 "무엇을 만들고 싶으세요?" → 유사 사례 카드 제시 → 초기 컨텍스트 강화 ② 전문가 대화 (티키타카) 도메인 자동 감지 → 전문가 추천 → 멀티 전문가 동시 참여 대화 ③ 요구사항 자동 추출 대화에서 기능/디자인/기술 요구사항 자동 정리 → 사용자 확인/수정 ④ AI 팀 자동 생성 (PM Agent) 복잡도 분석 → 적정 팀 규모 결정 → 역할 배정 → Phase 분해 ⑤ 병렬 빌드 실행 Git Worktree 격리 → Frontend + Backend 병렬 → QA 테스트 ⑥ 미리보기 + 배포 3-패널 미리보기 → 포인트&토크 수정 → Vercel 자동 배포 (2-8분)
YHAI 기획 요약

## Slide 4
기술 스택
확정된 기술 선택과 근거
영역 | 기술 | 선택 근거
Frontend | Next.js 15.5 + React 19 + TailwindCSS v4 + shadcn/ui | App Router, Turbopack, 최신 React 기능
Backend | NestJS + TypeScript | 프론트와 TS 공유, WebSocket/SSE 내장
DB | Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage + Realtime) | 올인원 BaaS, RLS 멀티테넌트
배포 | Vercel (REST API 파일 업로드) | Next.js 네이티브 배포, Git 불필요
AI 엔진 | Claude API + Claude Agent SDK | 채팅(Haiku) + 오케스트레이션(Opus+Sonnet)
실시간 | SSE (채팅) + Supabase Realtime (빌드) | 하이브리드: 스트리밍 + 이벤트
개발 자동화 | Claude Code Agent Teams + Git Worktree | 에이전트 병렬 실행, 파일 격리
YHAI 기획 요약

## Slide 5
사용자 시나리오 (Plan 1)
5개 핵심 시나리오 + 차별화 아이디어
# | 시나리오 | 페르소나 | 핵심 흐름
1 | 첫 프로젝트 온보딩 | 창업 기획자 | 인텐트 캡처 → 전문가 자동 초빙 → 가이디드 대화
2 | 전문가 대화 & 요구사항 정리 | 창업 기획자 | 멀티 전문가 동시 참여 → 요구사항 카드 자동 정리
3 | AI 팀 빌드 & 코파일럿 | 1인 개발자 | PM Agent 동적 팀 → Phase 빌드 → 실시간 개입
4 | 미리보기 & 수정 | 소상공인 | 3-패널 미리보기 → 포인트&토크 수정 → 즉시 반영
5 | 배포 & 후속 관리 | 전체 | 원클릭 배포 → 커스텀 도메인 → 코드 다운로드
YHAI 기획 요약

## Slide 6
창의적 차별화 아이디어 (7개)
경쟁사 대비 YHAI만의 독창적 기능
1. 코파일럿 빌드 — 빌드 중 실시간 방향 전환 가능 2. 사고 과정 스트리밍 — AI 팀의 의사결정 과정 투명 공개 3. 전문가 디베이트 — 서로 다른 관점의 전문가가 토론 → 최적 설계 4. 브랜치 빌드 — 두 가지 방향을 동시에 빌드 → 비교 선택 5. A/B 빌드 — 디자인 시안 2개를 동시 생성 → A/B 테스트 6. 빌드 리플레이 — 빌드 과정을 타임라인으로 재생 (마케팅 활용) 7. 스냅샷 포크 — 갤러리에서 다른 프로젝트를 포크하여 커스터마이징
YHAI 기획 요약

## Slide 7
정보 아키텍처 (Plan 2)
사이트맵, 화면 구조, 데이터 모델
사이트맵 (4개 영역, 25+ 페이지) • 퍼블릭: 랜딩, 요금제, 갤러리, 도움말 • 인증: 로그인, 회원가입, OAuth, 비밀번호 찾기 • 포탈: 대시보드, 프로젝트(7개 탭), 설정 • 관리자: 사용자/프로젝트/전문가/통계 프로젝트 7개 탭 (핵심 화면) 채팅 → 요구사항 → AI 팀 → 빌드(Mission Control) → 미리보기 → 배포 → 설정 데이터 모델 • 20+ 테이블 (User, Project, Conversation, Message, Agent, Task, Phase 등) • 프로젝트 상태 머신 8단계: CREATED → CHATTING → REQUIREMENTS → TEAM_READY → BUILDING → PREVIEW → DEPLOYED → ARCHIVED API 엔드포인트 • 10개 카테고리, 50+ 엔드포인트 (인증, 프로젝트, 채팅, 전문가, 빌드, 배포 등)
YHAI 기획 요약

## Slide 8
배포/인프라 전략
Vercel + Supabase 하이브리드 멀티테넌트
배포 아키텍처 • Vercel REST API 파일 인라인 업로드 (Git 불필요, 2-8분) • Supabase: DB + Auth + Storage + Realtime 올인원 멀티테넌트 전략 • Free/Starter: 공유 Supabase + RLS 격리 (사용자당 ~$0.50-2.00) • Pro 이상: 전용 Supabase 프로젝트 ($25/월/사용자) 비용 구조 • 100명: ~$295/월 | 500명: ~$920/월 | 1,000명: ~$2,175/월 요금제 • Free($0) / Starter($19) / Pro($49) / Business($149) / Enterprise(커스텀) 주요 리스크 대응 • Scale-to-Zero 미지원 → 공유 RLS로 비용 분산 • WebSocket 미지원 → Supabase Realtime + SSE • 서울 리전 없음 → 도쿄 리전 + Vercel Edge 캐시
YHAI 기획 요약

## Slide 9
AI 에이전트 팀 구성
Claude Code 자동화 개발 — 복잡도별 동적 팀 결정
팀 구성 원칙 • PM Agent = "Coordinator, Never Coder" (조율만, 코드 작성 금지) • Opus(리드) + Sonnet(실행) 조합 → 단일 Opus 대비 90.2% 성능 향상 • Contract-First: TypeScript 타입 정의로 API 계약 → FE/BE 병렬 구현 안 A: 3인 Lean (Low 복잡도) PM(Opus) + Fullstack(Sonnet) + Foundation(Sonnet) 안 B: 4인 Standard (Medium 복잡도) ← YHAI 기본 PM(Opus) + Frontend(Sonnet) + Backend(Sonnet) + Quality(Sonnet) 안 C: 5인 Expert (High 복잡도) PM(Opus) + Frontend + Backend + Data + Guardian(Sonnet) 빌드 파이프라인 Phase 0(초기화) → Phase 1(DB 스키마) → Phase 2(FE+BE 병렬)
→ Phase 3(외부 API) → Phase 4(QA) → Phase 5(배포)
YHAI 기획 요약

## Slide 10
시스템 아키텍처 (Plan 3)
프론트엔드 / 백엔드 / AI 오케스트레이션 / 데이터베이스
프론트엔드 • Next.js 15 App Router: Server Components(목록/레이아웃) + Client Components(채팅/빌드) • 상태: TanStack Query(서버) + Zustand(클라이언트) + Supabase Realtime(실시간) 백엔드 • NestJS 모듈: auth, projects, chat, experts, team, build, deploy, billing • BullMQ + Upstash Redis: 에이전트 작업 큐, 위상 정렬 기반 의존성 실행 AI 오케스트레이션 • PM Agent(Opus) → 팀 구성 → Phase 분해 → BullMQ 큐 → 에이전트(Sonnet) 병렬 실행 • Git Worktree 파일 격리 + 메시지박스 에이전트 간 통신 실시간 통신 • SSE: 채팅 스트리밍, PM 분석, 사고 과정 • Supabase Realtime: 빌드 이벤트, 배포 상태, 알림 보안 • Supabase Auth(JWT) + RLS + Rate Limiting(Upstash) + AES-256 키 암호화
YHAI 기획 요약

## Slide 11
UI/UX 디자인 가이드 (Plan 4)
디자인 원칙, 핵심 화면, 인터랙션 패턴
디자인 원칙 5가지 ① 투명성 (AI 의사결정 공개) ② 점진적 공개 ③ 실시간 피드백 ④ 사용자 주도 제어 ⑤ 접근성 우선 (WCAG 2.1 AA) 디자인 시스템 • 컬러: Indigo(Primary) + Slate(Secondary) + 전문가별 9색 • 타이포: Pretendard + Inter | shadcn/ui (new-york style) + Radix + Lucide 핵심 화면 와이어프레임 8개 • 랜딩(P1), 대시보드(D1), 새 프로젝트(D2), 채팅(PJ1) • 요구사항(PJ2), AI팀(PJ3), Mission Control(PJ4), 미리보기(PJ5) 인터랙션 패턴 6가지 채팅 스트리밍 | 전문가 초빙 트랜지션 | 빌드 진행 애니메이션 포인트&토크 수정 | 드래그&드롭 | 실시간 비용 카운터 반응형: 3-패널→2-패널→탭 전환 | 사이드바→바텀네비 | 채팅 풀스크린(모바일)
YHAI 기획 요약

## Slide 12
PRD 기능 요구사항 (Plan 5)
MoSCoW 분류 — Must/Should/Could/Won't Have
분류 | 개수 | 핵심 기능
Must Have (MVP) | 11개 | 인증(OAuth), 프로젝트 생성, 전문가 추천/초빙, 멀티 전문가 채팅, 요구사항 추출, PM Agent 팀 구성, AI 빌드, 미리보기, 수정, 배포, 대시보드
Should Have (V1) | 6개 | 코파일럿 빌드, 사고 과정 스트리밍, 비용 대시보드, 프로젝트 재방문, 요금제(Free/Pro/Business), Stripe 결제
Could Have (V2) | 5개 | 전문가 디베이트, 브랜치 빌드(A/B), 빌드 리플레이, 스냅샷 포크 갤러리, 커스텀 도메인
Won't Have | 6개 | 모바일 앱, 자체 호스팅, 코드 에디터, 팀 협업, 백엔드 전용 생성, 기존 코드 임포트
YHAI 기획 요약

## Slide 13
구현 로드맵 (Plan 5)
12주 타임라인 — 5 Phase + V2
Phase | 기간 | 핵심 내용 | 완료 기준
Phase 0 | W1 (1주) | 모노레포, Next.js Route Group, NestJS, Supabase DB, CI/CD | npm run build 성공 DB 마이그레이션 완료
Phase 1 (MVP) | W2-W5 (4주) | 인증, 대시보드, 전문가 채팅, 요구사항 추출, 단일 에이전트 빌드 | 전문가 대화→빌드→미리보기 E2E 플로우 동작
Phase 2 | W6-W8 (3주) | PM Agent, 동적 팀 구성, Phase 빌드, Git Worktree | 멀티 에이전트 빌드 성공 Mission Control UI
Phase 3 (V1) | W9-W10 (2주) | Vercel 배포, 포인트&토크, 프로젝트 재방문, 랜딩 페이지 | 자동 배포 파이프라인 Lighthouse 90+
Phase 4 | W11-W12 (2주) | 요금제, Stripe 결제, 비용 대시보드, 최종 QA | 결제 플로우 E2E 프로덕션 배포 준비
V2 | W13+ | 빌드 리플레이, 스냅샷 포크, 전문가 디베이트, A/B 빌드 | 성장 기능 9개
YHAI 기획 요약

## Slide 14
기획 완료 현황
Plan 1~5 전체 완료 — 총 20+ 산출물
Plan | 단계 | 상태 | 주요 산출물
1 | 서비스 시나리오 v2 | 완료 | 페르소나 3명, 시나리오 5개, 차별화 12개
- | 추가 조사 3건 | 완료 | Vercel+Supabase, Claude Code 자동화, 팀 구성
2 | 정보 아키텍처 | 완료 | 사이트맵 25+, ERD 20+, API 50+, URL 구조
3 | 시스템 아키텍처 | 완료 | 10개 섹션, 1,400줄 (FE/BE/AI/DB/배포/보안)
4 | UI/UX 디자인 | 완료 | 와이어프레임 8개, 디자인 시스템, 인터랙션 6개
5 | PRD + ROADMAP | 완료 | MoSCoW 28기능, 12주 로드맵, KPI 5개
YHAI 기획 요약

## Slide 15
비기능 요구사항 + 성공 지표
성능, 보안, 확장성 요구사항 및 KPI
성능 요구사항 • 채팅 응답 첫 토큰: < 500ms | 빌드 시작: < 3초 • API P99: < 600ms | AI 코드 생성: < 30초 확장성 • MVP: 동시 100명 → V1: 1,000명 → V2: 10,000명 보안 • OAuth 2.0, RLS 행 수준 격리, Rate Limiting, AES-256 키 암호화 성공 지표 (KPIs) • 프로젝트 완성률: > 60% (빌드 시작 → 배포) • 평균 빌드 시간: MVP < 10분, V1 < 5분 • 유료 전환율: > 5% • NPS: > 30 • MRR: V1 기준 $2,000 목표
YHAI 기획 요약

## Slide 16
다음 단계: 구현 시작
기획 완료 → 개발 착수
기획 리뷰 요청 • 본 PPT의 Plan 1~5 내용을 검토해주세요 • 수정/보완이 필요한 부분을 알려주시면 즉시 반영하겠습니다 리뷰 확인 후 구현 착수 • Phase 0 (1주): 모노레포 구조, DB 스키마, CI/CD 세팅 • Phase 1 (4주): MVP 핵심 기능 구현 • Claude Code Agent Teams로 자동 개발 파이프라인 가동 산출물 전체 목록 • docs/planning/user-scenarios.md — 서비스 시나리오 • docs/planning/information-architecture.md — 정보 아키텍처 • docs/planning/system-architecture.md — 시스템 아키텍처 • docs/planning/ui-ux-design-guide.md — UI/UX 가이드 • docs/planning/prd.md — 제품 요구사항 • docs/planning/roadmap.md — 구현 로드맵
YHAI 기획 요약